PROMEGA KOREA · MARKETING SERVICE

────────────────────────────────────────

마케팅 프로세스 매니지먼트 시스템

Marketing Process Management System

Concept Document v2.0

| Version | 2.0 |
| --- | --- |
| Date | 2026-03-18 |
| Author | Kwangil Kim |
| Department | Operations / AI Projects |
| Stakeholder | Mikyoung Kim (Marketing Service) |
| Classification | Internal |

# Table of Contents

1. 배경 및 문제 정의 (Background & Problem Statement)

2. 시스템 개요 (System Overview)

3. 현행 프로세스 분석 (As-Is Process)

4. 목표 프로세스 (To-Be Process)

5. 핵심 기능 모듈 (Core Feature Modules)

6. 알림 시스템 (Notification System)

7. 사용자 역할 및 권한 (User Roles & Permissions)

8. 기술 스택 (Technology Stack)

9. 데이터 모델 (Data Model)

10. 개발 로드맵 (Development Roadmap)

11. 기대 효과 및 리스크 (Benefits & Risks)

12. 다음 단계 (Next Steps)

# 1. 배경 및 문제 정의

## 1.1 배경

Promega Korea 마케팅 팀은 연간 다수의 학회/전시에 참가하며, 부스 설계부터 브로셔류 인쇄물, 배너, 판촉물 등 다양한 마케팅 자료를 외부 에이전시와 협업하여 제작하고 있다. 현재 이 과정은 카카오톡, 이메일, 공유폴더 등 분산된 채널을 통해 진행되고 있어 체계적인 관리가 어려운 상황이다.

## 1.2 현재 문제점 (Pain Points)

| # | 문제 영역 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 소통 채널 분산 | 외주업체와 카카오톡으로 파일 주고받고, 공유폴더에 다운받아 리뷰하는 비효율적 프로세스 |
| 2 | 리뷰 이력 추적 불가 | N차 리뷰가 반복되지만 버전별 변경 이력과 피드백 내역이 체계적으로 관리되지 않음 |
| 3 | 진행 현황 불투명 | 병렬 트랙(부스/배너/판촉물/포스터/설문)의 전체 진행 상황을 한눈에 파악하기 어려움 |
| 4 | 비용 관리 분산 | 견적서/계산서가 별도 엑셀로 관리되어 기안 연동과 정산 추적이 번거로움 |
| 5 | 알림 부재 | 단계 전환 시 관련자에게 수동으로 연락해야 하며, 누락 발생 가능성 높음 |

# 2. 시스템 개요

## 2.1 목적

학회 오너가 MS(Marketing Service)에 제작을 요청하는 시점부터 외주 제작, 리뷰, 승인, 납품, 정산까지의 전과정을 통합 관리하는 시스템을 구축한다.

핵심 범위: 학회 오너 → MS Request 시점 ~ 학회 후 정산 완료까지 (참석 기안 작성/승인은 시스템 외부 선행 프로세스)

## 2.2 핵심 가치

| 가치 | 설명 |
| --- | --- |
| 투명성 | 병렬 트랙 전체 진행 상황을 학회 오너/MS/외주업체 모두 실시간 확인 |
| 추적성 | N차 리뷰 이력, 파일 버전, 피드백 내역을 완전히 보존 |
| 효율성 | 카톡 대신 시스템에서 파일 교환 및 리뷰, 자동 알림으로 수동 연락 제거 |
| 비용 통제 | 견적→기안→제작→계산서→정산 전 비용 흐름을 시스템 내에서 통합 관리 |

# 3. 현행 프로세스 분석 (As-Is)

현재 학회 전시 프로세스는 6단계로 구성되며, 승인 후 제작 단계에서 병렬 트랙(A~E)이 동시 진행된다.

| 단계 | 프로세스 | 주요 업무 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 참석 기안 작성/승인 | 학회 참석 기획안 작성 및 승인 | 학회 오너 |
| ② | 기획 미팅 | 목적 공유, 부스 운영 프로그램 논의, KPI 설정 | 오너/PM/MS |
| ③ | 전시 기안 준비 | 부스 디자인, 견적 요청, 예산서 작성 | MS |
| ④ | 승인 후 제작 | A. 부스 백월/디자인 B. 배너 콘텐츠/디자인/인쇄 C. 판촉물 시안/제작 D. SCM 포스터 E. 설문/테이블텐트 | 오너/MS/PM/외주 |
| ⑤ | 학회 전 최종 준비 | 물품 체크, 포장/출고, 브리핑, 부스 검수 | 오너/MS/외주 |
| ⑥ | 학회 후 보고/정산 | 리드 정리, CRM 업로드, KPI 평가, 비용 정산 | 오너/MS |

시스템 관리 범위: ③ 전시 기안 준비 단계부터 ⑥ 학회 후 보고/정산까지 (①②은 시스템 외부 선행 프로세스)

## 3.1 현행 외주 업무 흐름 (인쇄물 기준)

MS 담당자 인터뷰 기반으로 파악한 현행 외주 업무 흐름:

- 학회 오너가 MS에 초안 전달 및 견적 요청

- MS가 외주업체에 견적 요청 및 수령

- 견적 기반으로 기안 승인 (전시 기안)

- MS가 외주업체와 제작 진행 (카카오톡으로 파일 교환)

- 외주업체 → 카톡으로 파일 전달 → 공유폴더 다운로드 → 오너+MS 공동 리뷰

- 리뷰 N차 반복 (피드백 → 수정 → 재리뷰)

- 완료 후 계산서 수령 → 기안자에게 전달 → 기안 첨부

# 4. 목표 프로세스 (To-Be)

시스템 도입 후 프로세스 변화:

| 영역 | As-Is (현행) | To-Be (목표) |
| --- | --- | --- |
| 요청 접수 | 구두/이메일/카톡 혼재 | 시스템에서 표준화된 요청 폼 |
| 파일 교환 | 카카오톡 → 공유폴더 수동 저장 | 시스템 업로드 + 자동 버전 관리 |
| 리뷰 프로세스 | 카톡 코멘트, 구두 피드백 | 인라인 마크업 + 스레드 코멘트 |
| 진행 현황 | 개별 확인 필요 | 대시보드에서 병렬 트랙 한눈에 파악 |
| 비용 관리 | 별도 엑셀 | 견적서/계산서 첨부 + 자동 정산 추적 |
| 알림 | 수동 연락 | 단계별 자동 알림 (Email/Slack/시스템) |
| 외주업체 참여 | 카톡으로만 소통 | 전용 포털에서 직접 파일 업로드/상태 업데이트 |

# 5. 핵심 기능 모듈

## 5.1 프로젝트 관리

학회별 프로젝트를 생성하고 전체 진행 상황을 시각적으로 관리한다.

- 학회별 프로젝트 카드: 학회명, 일정, 장소, 학회 오너, 예산

- Kanban 보드: 기안준비 → 견적진행 → 제작중 → 리뷰중 → 최종준비 → 학회완료 → 정산완료

- 병렬 트랙 뷰: 부스/배너/판촉물/포스터/설문 각 트랙의 진행률 시각화

- 우선순위/마감일 기반 자동 정렬 및 지연 경고

## 5.2 파일 및 버전 관리

카카오톡 파일 교환을 대체하는 핵심 기능이다.

- 외주업체가 시스템에 직접 파일 업로드 (카톡 대체)

- 자동 버전 번호 부여: v1 → v2 → v3 (리뷰 회차와 연동)

- 파일별 변경 이력 및 업로더 정보 자동 기록

- 드래그앤드롭 업로드: AI, PSD, PDF, InDesign 등

- Promega 브랜드 에셋 라이브러리 (로고, 컬러, 템플릿)

- 견적서/계산서 PDF 첨부 및 기안 연동

## 5.3 리뷰 및 피드백

N차 리뷰 프로세스를 체계적으로 관리한다.

- 파일별 인라인 마크업 및 코멘트 (오너+MS 공동 리뷰)

- 리뷰 회차 자동 추적 (1차 리뷰, 2차 리뷰, ...)

- 리뷰 완료 시 외주업체에 자동 알림 + 수정 요청 사항 요약

- 승인/반려/조건부 승인 상태 관리

- 감사 로그: 누가, 언제, 무엇을 승인/반려했는지

## 5.4 비용 관리

견적부터 정산까지의 비용 흐름을 통합 관리한다.

- 견적서 첨부 및 금액 등록

- 기안 승인 상태 연동 (견적 승인 → 제작 시작 허용)

- 제작 완료 후 계산서 업로드 및 기안자 연동 알림

- 학회별 총 비용 집계 및 예산 대비 실적 현황

- 월별/분기별 지출 추이 리포트

## 5.5 대시보드

MS 및 관리자를 위한 실시간 현황 및 분석 기능.

- 진행 중/완료/지연 프로젝트 현황 요약

- 학회별 병렬 트랙 진행률 시각화

- 외주업체별 성과: 납기 준수율, 평균 리뷰 횟수, 평균 소요일

- 예산 현황: 학회별/월별 지출 현황

- 자동 월간 리포트 생성

# 6. 알림 시스템 (Notification)

각 단계 전환 및 주요 이벤트 발생 시 관련자에게 자동 알림을 발송한다.

| 이벤트 | 수신자 | 채널 | 타이밍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 새 요청 등록 | MS 담당자 | Email + 시스템 | 즉시 |
| 견적서 업로드 | 학회 오너 (기안자) | Email + 시스템 | 즉시 |
| 기안 승인 완료 | MS + 외주업체 | Email + 시스템 | 즉시 |
| 외주업체 파일 업로드 | 오너 + MS (리뷰자) | Email + 시스템 | 즉시 |
| 리뷰 완료 / 피드백 전달 | 외주업체 | Email + 시스템 | 즉시 |
| 최종 승인 | MS + 외주업체 | Email + 시스템 | 즉시 |
| 계산서 업로드 | 학회 오너 (기안자) | Email + 시스템 | 즉시 |
| 마감일 3일 전 경고 | 담당자 전체 | Email | 자동 |
| 마감일 초과 (Overdue) | 담당자 + 관리자 | Email + 시스템 | 자동 (매일) |
| 주간 진행 요약 | MS 관리자 | Email | 매주 월요일 |

알림 채널은 Email을 기본으로 하며, 추후 Slack 연동을 확장할 수 있다. 시스템 내 알림 센터에서 전체 이력을 확인할 수 있다.

# 7. 사용자 역할 및 권한

| 역할 | 설명 | 주요 권한 | 예시 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 학회 오너 | 학회 참석 기획 및 결과 보고 | 요청 생성, 콘텐츠 제공, 리뷰, KPI 보고 | PM / 학회 담당자 |
| MS 담당자 | 전시 실무 총괄 운영 | 전체 관리, 외주 조율, 승인, 정산 | Mikyoung Kim |
| MS 관리자 | 마케팅 서비스 팀 리더 | 최종 승인, 리포트, 예산 관리 | MS Manager |
| 외주업체 | 외부 디자인/인쇄 업체 | 할당 프로젝트 열람, 파일 업로드, 코멘트 | 디자인 에이전시 |
| SCM | 과학 커뮤니케이션 | 포스터 콘텐츠 제공 | SCM Manager |

# 8. 기술 스택

| 계층 | 기술 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Tailwind CSS + shadcn/ui | 빠른 UI 개발, 일관된 디자인 시스템 |
| Backend/DB | Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime) | 관계형 DB, RLS 기반 보안, 실시간 구독 |
| 파일 저장 | Supabase Storage | 버전별 폴더 구조, 접근 제어 통합 |
| 알림 | Supabase Edge Functions → Email | 이벤트 기반 자동 알림, Slack 확장 가능 |
| 배포 | Vercel 또는 사내 서버 | 보안 정책에 따라 선택 |

# 9. 데이터 모델

| 테이블 | 주요 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| conferences | id, name, date, location, owner_id, status, budget | 학회/전시 기본 정보 |
| projects | id, conference_id, track_type, title, status, deadline, agency_id | 병렬 트랙별 제작 프로젝트 |
| files | id, project_id, filename, version, uploader_id, url, created_at | 파일 및 버전 관리 |
| reviews | id, project_id, file_id, reviewer_id, round, status, comment | N차 리뷰 기록 |
| comments | id, project_id, file_id, author_id, content, parent_id, x, y | 인라인 마크업 + 스레드 코멘트 |
| cost_items | id, conference_id, type, vendor, amount, quote_file, invoice_file | 견적서/계산서 및 비용 항목 |
| notifications | id, user_id, event_type, message, read, created_at | 알림 이력 및 읽음 상태 |
| activity_log | id, project_id, user_id, action, details, created_at | 모든 변경 이력 감사 로그 |
| agencies | id, name, contact_person, email, phone, specialty | 외주업체 정보 |
| users | id, name, email, role, agency_id | 사용자 (역할, 소속) |

# 10. 개발 로드맵

| Phase | 범위 | 기간 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 학회/프로젝트 CRUD, Kanban, 파일 업로드/버전관리, 기본 RBAC, 사용자 인증 | 3~4주 | ★★★ |
| 2 | 외주업체 포털, 리뷰/피드백 워크플로우, 알림 시스템 (Email) | 3~4주 | ★★★ |
| 3 | 비용 관리 (견적/계산서/정산), 대시보드, KPI 리포팅 | 2~3주 | ★★ |
| 4 | 병렬 트랙 시각화, 브랜드 에셋 라이브러리, Gantt 차트, Slack 연동 | 3~4주 | ★★ |

총 예상 개발 기간: 약 11~15주 (MVP Phase 1~2: 6~8주)

# 11. 기대 효과 및 리스크

## 11.1 기대 효과

| 영역 | 효과 |
| --- | --- |
| 업무 효율성 | 카톡 기반 소통 대비 소통 시간 50%+ 절감, 자동 알림으로 수동 연락 제거 |
| 품질 관리 | 체계적 리뷰 프로세스로 브랜드 일관성 강화, 버전 추적으로 실수 방지 |
| 비용 투명성 | 학회별 비용 추적으로 예산 관리 강화, 기안 연동 자동화 |
| 지식 자산화 | 모든 산출물과 리뷰 이력이 아카이브되어 조직 지식으로 축적 |
| 업체 관리 | 성과 데이터 기반 객관적 업체 평가 근거 확보 |

## 11.2 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 채택 | 카톡 습관에서 전환 저항 | MVP부터 실사용자 피드백, 카톡보다 편리한 UX 제공 |
| 외주업체 협조 | 시스템 사용 거부 가능성 | 직관적 UI, 최소 학습 비용, 인센티브 구조 |
| 보안 | 미공개 제품 정보 유출 | Supabase RLS, 역할별 접근 제어, 감사 로그 |
| 유지보수 | 내부 개발 역량 필요 | AI 프로젝트 팀 역량 활용, 문서화 철저 |

# 12. 다음 단계

- MS 담당자(Mikyoung)와 상세 요구사항 협의 및 Phase 1 범위 확정

- 외주업체 참여 방식 확정 (계정 발급, 접근 범위 등)

- Supabase 프로젝트 초기 세팅 및 DB 스키마 생성

- UI/UX 프로토타입 제작 (주요 화면 3~4개)

- Phase 1 MVP 개발 및 실제 학회 파일럿 운영

- 피드백 반영 후 Phase 2 진행 여부 결정

본 문서는 Promega Korea 마케팅 프로세스 매니지먼트 시스템의 Concept v2.0을 정의한 문서로, MS 담당자 인터뷰 및 실제 학회 전시 프로세스 매뉴얼을 반영하여 작성되었습니다.